厦门市同安区河长制工作简报

第5期（总第39期）

厦门市同安区河长制办公室                2020年5月29日

【上级动态】

### 市河长办现场协调龙东溪跨区流域整治问题

### 5月27日，市河长办林福顺处长带队赴龙东溪流域，现场协调跨区流域整治问题。重点查看了同翔交界的三安光电排口及排口附近多个检查井，并对后曾污水泵站建设情况及下步运行计划进行了解。查勘现场后召集翔安、同安两区的相关人员就龙东溪治理相关工作进行研究，并进一步明确任务分工和完成时限。

【河长动态】

### 区委书记王雪敏实地查看相关项目建设情况

### 5月13日，同安区委书记王雪敏带队对我区城市绿地及邻家公园相关项目建设情况进行实地查看，并现场检查了同安区污水处理厂四期扩建工程建设情况，副区长康自展陪同检查。

### 王雪敏书记一行先后查看了大同街道西池社区邻家公园工程、汀溪大岭溪桥段慢道工程和卿朴湿地工程建设情况。检查中，王雪敏书记详细了解各项工程总体规划、进度情况和遇到的困难问题，并询问了居民群众对邻家公园项目的看法。

### 王雪敏书记强调，小项目要体现大服务，城市绿地和邻家公园作为提升居民获得感和幸福感的项目，必须用心做好。打造邻家公园，一要牢牢把握“邻家”的内涵，让居民群众出门就能够享受到运动健身、文化娱乐和休闲活动的乐趣；二要体现社会主义核心价值观，融合当地文化活动，做到寓教于乐。

### 总河长陈高润代区长开展巡河

### 5月13日，总河长陈高润代区长召集相关部门开展埭头溪和东西溪巡河，现场查看集安路泥山溪清淤作业口清淤工作进展、泥山溪高效处理设施运行情况、西福桥桥在线监测点水质和泥山溪美溪道桥及东溪南门桥水质情况。在施工现场，总河长强调，一是要切实做到文明施工；二是要切实抓好作业安全；三是要切实加快作业进度。针对水质情况，要采取系列措施，通过截污、控源、清淤等手段标本兼治，打好水质提升攻坚战。

### 区分管领导主持召开环保督察问题清单整改事宜会议

### 5月11日，曾繁振副区长、康自展副区长在会堂6号会议室听取生态环境局、农业农村局（河长办）、市政园林局汇报环保督察问题清单整改事宜。会议明确整改问题要做到清单化、项目化。

### 康自展副区长召开流域治理人居环境整治和流域治理工作推进会暨污水指挥部第十二次会议

### 5月7日，康自展副区长主持召开流域治理人居环境整治和流域治理工作推进会暨污水指挥部第十二次会议，会议通报流域治理重点问题，研究讨论东溪流域鳗鱼养殖退养事宜，对龙东溪、官浔溪排口系统治理方案提出时间要求。

### 副区长、东西溪河长陈艺萍组织开展流域巡查工作

### 5月29日，副区长、东西溪河长陈艺萍召集区河长办、市政园林局、城市管理执法局、生态环境局、五显镇、汀溪镇等单位领导开展东西溪流域巡河工作。现场查看东溪省水利厅4月特定飞检存在问题整改情况、五显四路桥西洋溪上游排口整治情况、西溪西源溪支流石狮桥上游流域治理情况进展情况。

【河长办动态】

### 区河长办专职副主任杨东火组织开展流域巡查

### 5月25日，区河长办专职副主任杨东火组织区、镇两级河长办人员检查城南排洪沟、城东排洪沟的排口排放情况及中洲大桥下游部分河段“四乱”整治情况。

### 区河长办会同相关单位检查官浔溪宋厝桥排口整治进展情况

### 5月12日，区河长办会同区委督导组、生态环境局、市政园林局、工业园区管委会、新民镇及第三方溯源单位检查官浔溪宋厝桥上游三个排口整治进展情况，研究安排入溪排口治理后续工作。

### 区河长办组织开展信访件现场核查并协调问题解决方案

### 5月26日，根据省水利厅信访件关于西溪新西桥上游河道存在放养牛群问题，区河长办召集祥平街道、大同街道等单位，现场核查放养在河道上的牛群问题，协调问题处理解决方案。

### 区河长办组织召开5月份河长制工作培训会

### 5月26日，区河长办组织召开5月份河长制工作培训会。会上通报5月份各镇街河道专管员巡河APP使用情况、河湖四乱清理整治情况、美篇信息报送情况等。同时，结合《2020年河湖管理工作要点》以及李德金副省长、黄燕添副市长对做好2020年河湖长制工作提出的要求，对河长办工作人员及河道专管员进行培训。

【跨区联合办公】

### 同翔河长办联合开展跨区排口现场办公

### 5月21日，区河长办会同区委督导组联合翔安区河长办现场查看同翔交界的前院郭山路新曦大道交汇处南侧排口和三安光电排口现状，协调推进排口整治，属地洪塘镇河长办全程参加。

【镇街动态】

### 西柯镇河长王永欣、叶耀南召开河长制工作会议

### 5月14日，西柯镇河长王永欣、叶耀南召开河长制工作会议，会议对河长制工作重点分工，抓好“四乱”清单的整改反馈，同时做好环保督查的工作准备。会上要求各个部门要积极配合河长办工作。参会人员有河长办成员单位负责人、各包村组长。

### 莲花镇河长谢育添带队开展汛期水库安全巡查工作

### 5月28日，谢育添镇长（河长）带领曹国富委员、河长办、防汛办深入辖区检查汛期期间的水库安全工作。对水库管理人员的到位情况进行突击检查，了解水库日常运作管理模式，要求水库管理人员要加强巡查，密切关注天气变化，随时掌握雨情、水情和险情，严格落实24小时值班制度等。

【本月信息报送统计】

| 区河长办 | 大同街道 | 祥平街道 | 洪塘镇 | 五显镇 | 汀溪镇 | 莲花镇 | 新民镇 | 西柯镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 19 | 19 | 19 | 18 | 29 | 19 | 18 | 18 | 164 |

【巡河APP使用情况统计】

### 巡河次数及完成率

| 镇（街） | 大同街道 | 祥平街道 | 洪塘镇 | 五显镇 | 汀溪镇 | 莲花镇 | 新民镇 | 西柯镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡河次数 | 11 | 18 | 38 | 74 | 69 | 59 | 43 | 22 |
| 巡河完成率 | 17.74% | 22.58% | 43.54% | 32.25% | 41.93% | 45.16% | 31.45% | 32.25% |

【温馨提示】

为丰富简报内容， 请各成员单位和各镇街场及时报送相关信息。邮箱：taqhzb@163.com。信息报送：请在文本名首注明：“河长制简报信息”。

报送：市河长办、区委办、政府办、宣传部、效能督查办、财政局、工信局、卫健局、市政园林局、农业农村局、文旅局、教育局、退役军人局、市场监督管理局、资源规划分局、城市管理局、生态环境局、各镇（街）、各镇（街）河长办。

审定：杨东火  编辑：刘瑞国  陈翔    2020年5月29日印发